INFORME TÉCNICO EJECUTIVO: TALLER 6

Sprint Review, Retrospective y Liberación Segura en Continuous Deployment

| Parámetro de Configuración | Valor / Enlace en Producción |
| --- | --- |
| Proyecto & Repositorio | Sistema de Ventas MongoDB Atlas / stivenn18/proyecto_mongodb_ventas |
| Aplicación Web en Producción | https://proyecto-mongodb-ventas.onrender.com |
| Plataforma de Despliegue Continuo | Render Cloud (Auto-Deploy sincronizado a main) |
| Plataforma de Feature Flags | ConfigCat Cloud (SDK Python + SDK JavaScript CDN) |
| SDK Key Activa ConfigCat | configcat-sdk-1/jyHfCAeT0E2Arwo28sVn6g/4yptu_1D2UORDKiU3dUviw |
| Feature Flag Implementado | wishlist_enabled (Lista de Deseos E-Commerce en vivo) |
| Versión del Playbook | Scrum + TBD Playbook Versión 3.0 (docs/SCRUM_TBD_PLAYBOOK.md) |
| Objetivo General del Taller | Adaptar Sprint Review y Retrospective a CD y practicar la liberación segura con toggles |

# 1. APERTURA Y CONEXIÓN CON EL NUEVO FLUJO

El equipo ha completado satisfactoriamente los prerrequisitos técnicos de los Talleres 1, 2 y 3: integración continua a main con validación automática (Ruff + Pytest), auto-despliegue continuo hacia Render y desacoplamiento de despliegue y release mediante ConfigCat con Definition of Done (DoD) formal. Ante este avance, surge la pregunta estratégica central: “¿Cómo cambian el Sprint Review y la Retrospective cuando desplegamos varias veces por semana a producción?”

📌 REFLEXIÓN DE ARRANQUE Y RUPTURA DE PARADIGMAS: La ceremonia clásica de 'entrega al final del sprint' se vuelve obsoleta e ineficiente cuando el código ya está en producción horas o días antes del cierre del sprint. Lo que se siente más 'antiguo' es realizar una demo sobre entornos locales o staging fingiendo que nada ha salido a producción, y esperar 2 semanas para recibir feedback que pudo haberse obtenido el mismo día del despliegue. La Retrospectiva clásica, centrada solo en relaciones interpersonales o estimaciones de puntos de historia, queda corta si no audita la salud técnica del pipeline, la tasa de integración a main y la deuda generada por los Feature Flags.

# 2. ADAPTACIÓN DEL SPRINT REVIEW AL CONTINUOUS DEPLOYMENT

El objetivo de esta adaptación es convertir el Sprint Review en una demostración de valor real en producción (o activable mediante toggles), erradicando la mentalidad de 'todo o nada' y promoviendo la validación continua.

| Sprint Review Clásico | Sprint Review en CD + Trunk-Based Development |
| --- | --- |
| Demo del incremento acumulado al final del sprint. | Demo de lo que YA ESTÁ (o puede estar) en producción real. |
| Enfoque de 'Todo o Nada' (si no se termina todo, no sale). | Valor incremental protegido y regulado por Feature Toggles. |
| Feedback retrasado tras 2 a 4 semanas de desarrollo. | Feedback continuo basado en telemetría y usuarios reales. |
| Enfocado estrictamente en '¿Qué construimos?'. | Enfocado estratégicamente en '¿Qué valor recibieron los usuarios?'. |

2.1. Estructura Obligatoria de la Demo (Máximo 4-5 minutos por ítem):

1. ¿Qué problema de usuario resuelve?: Explicación precisa de la necesidad de negocio mitigada.

2. ¿Está activo para todos o detrás de toggle?: Visibilidad inmediata del estado del flag en ConfigCat (OFF, Canario % o 100% ON).

3. Demo en vivo en Render: Ejecución directa en https://proyecto-mongodb-ventas.onrender.com demostrando la conmutación en vivo del toggle.

4. Métrica o evidencia de valor: Datos de telemetría, tiempos de respuesta (<50ms) y tasas de adopción preliminar.

5. Pregunta al PO / Stakeholders: '¿Esto genera el valor esperado y estamos listos para ampliar la audiencia?'.

2.2. Simulación Práctica de Sprint Review (3 Incrementos Reales del Repositorio):

| Incremento Real | Problema que Resuelve | Estado del Toggle | Evidencia / Valor Medido |
| --- | --- | --- | --- |
| Wishlist E-Commerce (Lista de Deseos) | Permite a los clientes guardar productos para compras futuras sin ensuciar el carrito. | Protegido con ConfigCat (wishlist_enabled). Conmutable en vivo. | Pruebas unitarias al 100% (tests.py). Cero errores 5xx. Actualización en <5s en el navegador. |
| Catálogo Interactivo y Filtros Dinámicos | Navegación lenta en inventario amplio. Filtra instantáneamente por Laptops, Componentes, etc. | 100% Activo para todos los usuarios en producción. | Renderización instantánea en cliente. Cero peticiones redundantes al backend. |
| API de Telemetría y Salud (/health, /api/flags) | Falta de visibilidad del estado de servicios y sincronización de flags. | 100% Activo (público y consumible por CI/CD). | Latencia < 40ms. Monitoreo constante de estado 'healthy' en Render. |

📷 EVIDENCIA VISUAL: DEMOSTRACIÓN EN VIVO EN RENDER CON CONFIGCAT CONMUTADO Guía de captura: Capture la pantalla del navegador mostrando la tienda en Render (https://proyecto-mongodb-ventas.onrender.com) demostrando la Wishlist activa y el indicador de ConfigCat en verde. URL visible en la barra de navegación: https://proyecto-mongodb-ventas.onrender.com Indicador visual 'ConfigCat: wishlist_enabled ACTIVO' con pulso verde. Botones '❤️ Guardar' en las tarjetas de productos y botón de 'Lista de Deseos' en el header. Modal interactivo desplegado mostrando los productos añadidos a favoritos. [ PEGUE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA DEFINICIÓN (100% NÍTIDA) ]

# 3. ADAPTACIÓN DE LA SPRINT RETROSPECTIVE

La Retrospectiva en CD se enfoca en la inspección rigurosa del flujo de valor, la salud del pipeline y la disciplina Trunk-Based Development. No se limita a sensaciones, sino que audita métricas de entrega continua.

| 1. Salud del Pipeline | 2. Disciplina TBD | 3. Flujo de Valor |
| --- | --- | --- |
| • ¿Cuántas veces falló el CI? (GitHub Actions). • ¿Cuánto tardó el deploy promedio? (< 2 minutos en Render). • ¿Hubo rollbacks o incidentes en health check? | • ¿Cuántas integraciones a main logramos por día? (Meta: >= 1). • ¿Alguna rama vivió más de 24 horas? • ¿Uso y limpieza adecuada de Feature Toggles? | • Lead Time: tiempo desde el primer commit hasta llegar a producción (< 45 min). • ¿El valor llegó de forma medible al usuario final? |

3.1. Tablero de Retrospectiva (Dinámica de Miro con 4 Columnas):

| Columna de Inspección | Post-its y Hallazgos Reales del Equipo |
| --- | --- |
| 🟢 Lo que funcionó bien en el flujo | • Pipeline de CI en GitHub Actions ejecuta tests y linter en menos de 15 segundos. • Auto-deploy a Render transparente e inmediato tras cada merge a main. • Conmutación remota con ConfigCat funcional en menos de 5 segundos sin redesplegar. |
| 🟡 Lo que generó fricción | • Esperar aprobaciones de PR en historias pequeñas retrasa el merge diario. • Ausencia de telemetría en tiempo real sobre errores funcionales al activar flags. |
| 🔴 Lo que rompió el flujo o generó miedo | • Temor del equipo a encender funcionalidades que tocan datos críticos sin monitoreo. • Ramas abiertas durante varios días por culpa de tests intermitentes (flaky tests). |
| 🛠️ Acciones de Mejora (Máximo 3 concretas) | 1. POLÍTICA DE CUARENTENA: Todo test flaky detectado en CI se aísla de inmediato para desbloquear ramas. 2. TELEMETRÍA PREVIA: Ningún toggle se mueve a producción sin dashboard de errores y latencia. 3. POLÍTICA DE DESECHO: Todo Feature Toggle al 100% debe eliminarse del código en un plazo máximo de 14 días. |

📷 EVIDENCIA VISUAL: TABLERO DE RETROSPECTIVA EN MIRO / SEMÁFORO DE FRICCIONES Guía de captura: Pegue la captura del tablero Miro o visual de la Retrospectiva mostrando las 4 columnas del semáforo completadas con los hallazgos y acuerdos del equipo. Columna Verde (🟢 Lo que funcionó bien en CI/CD y TBD). Columna Amarilla (🟡 Puntos de fricción identificados). Columna Roja (🔴 Factores de miedo o bloqueos de flujo). Columna de Acciones (🛠️ Las 3 acciones de mejora concretas y asignadas). [ PEGUE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA DEFINICIÓN (100% NÍTIDA) ]

# 4. PROTOCOLO DE LIBERACIÓN SEGURA DE VALOR (SAFE RELEASE)

Se documenta y ejercita el ciclo completo de liberación controlada mediante Feature Flags, asegurando que el equipo desacople el despliegue técnico de la activación comercial.

| Fase de Liberación | Audiencia Objetivo | Métricas Supervisadas | Criterio de Avance / Rollback |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Dark Launch | 0% (Oculto en Prod) | Health Check /health, compilación y despliegue en Render. | Si el build pasa y /health devuelve 200, código listo en main. |
| Fase 1: Canary Interno | Equipo técnico y Staging | Errores en consola de navegador, latencia API < 100ms. | Validación manual de flujos sin reportar bugs durante 2 horas. |
| Fase 2: Canary Progresivo | 10% a 20% de Usuarios | Error Rate (5xx) < 0.5%, tasa de conversión y transacciones. | Si Error Rate > 1.5% -> Rollback inmediato en ConfigCat (<10s). |
| Fase 3: General Release | 100% de Usuarios | Uso sostenido durante 24-48 horas, estabilidad de MongoDB Atlas. | Éxito completo. Se agenda ticket de limpieza de toggle (<14d). |

📷 EVIDENCIA VISUAL: DASHBOARD DE CONFIGCAT CON GOBERNANZA DE FEATURE FLAGS Guía de captura: Capture la pantalla del panel de control de ConfigCat mostrando el flag 'wishlist_enabled' configurado y los controles de segmentación o conmutación remota. Nombre del flag visible: wishlist_enabled. SDK Key vinculada al entorno productivo. Estado del toggle (ON/OFF o porcentaje de rollout). Historial de auditoría de cambios en ConfigCat. [ PEGUE AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA EN ALTA DEFINICIÓN (100% NÍTIDA) ]

# 5. RESOLUCIÓN INTEGRAL DEL CASO DE ESTUDIO: 'PAGOS EXPRESS'

Caso: “La funcionalidad de 'Pagos Express' ya está en main, pero nadie se atreve a activarla”
El equipo lleva 2 sprints con auto-deploy y ConfigCat. La historia 'Pagos Express' fue sliceada e integrada a main hace 9 días bajo el toggle 'pagos-express-v1' (OFF 100%). Pasó CI, Render y DoD técnico. Sin embargo, se suscitaron 7 hechos problemáticos que paralizaron la activación. A continuación se presentan las decisiones profesionales tomadas para cada hecho:

| # Hecho Problemático | Diagnóstico de Riesgo | Decisión Técnica y Plan de Acción Vinculante |
| --- | --- | --- |
| 1. PO quiere activar el toggle al 20% este viernes por presión de campaña de marketing. | ALTO RIESGO. Activar una pasarela de pagos un viernes sin telemetría y previo a un fin de semana viola la disciplina de resiliencia operativa. | DECISIÓN: NO ACTIVAR EL VIERNES. El Scrum Master y Tech Lead acuerdan con el PO aplazar la activación al martes a las 10:00 AM. Se protege el fin de semana y se usa el lunes para instrumentar las métricas de monitoreo. |
| 2. El último deploy falló el health check durante 11 minutos y requirió rollback manual. | RIESGO DE DISPONIBILIDAD. El endpoint /health carecía de timeout seguro hacia la base de datos o falló por concurrencia durante el inicio. | ACCIÓN: Ajustar el health check con timeout estricto de 2s a MongoDB. Configurar health check retries automáticos en Render para evitar caídas falsas positivas y eliminar la necesidad de rollbacks manuales. |
| 3. Hay 3 Feature Toggles antiguos con más de 45 días activos sin limpiar. | DEUDA TÉCNICA Y COMPLEJIDAD. Acumulación de caminos de ejecución muertos que aumentan la fragilidad del código. | ACCIÓN: Crear inmediatamente 3 issues de deuda técnica (cleanup-toggles) con máxima prioridad para el siguiente sprint. Se institucionaliza la regla: todo toggle al 100% se borra del código en < 14 días. |
| 4. En el sprint actual solo se lograron 4 integraciones a main (lejos de la meta diaria). | PÉRDIDA DE DISCIPLINA TBD. El equipo volvió al anti-patrón de ramas largas y grandes lotes de trabajo. | ACCIÓN: Reforzar la técnica de Story Slicing. Ninguna historia podrá entrar al sprint si no puede integrarse a main en menos de 24 horas. Los PRs deben tener menos de 200 líneas de código. |
| 5. Rama viva 4 días por un test flaky (intermitente) en CI. | BLOQUEO DE FLUJO. Los tests inestables destruyen la confianza del equipo en la integración continua. | ACCIÓN: POLÍTICA DE CUARENTENA INMEDIATA. Todo test flaky se desactiva temporalmente del build bloqueante y se genera un ticket urgente para refactorizarlo en menos de 24 horas. La rama se mergea a main sin demora. |
| 6. No existe métrica clara de conversión o error de pagos para observar al activar el toggle. | OPERACIÓN A CIEGAS. Incapacidad de saber si la funcionalidad genera dinero o está cobrando de forma errónea. | ACCIÓN: OBLIGATORIA. Desarrollar contadores de telemetría (pagos_exitosos, pagos_fallidos, latencia_gateway) antes de autorizar el cambio del toggle. Se añade este requisito al Definition of Ready (DoR). |
| 7. Negocio anunció internamente que 'Pagos Express ya está listo'. | DESALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS. Confusión clásica entre 'Deploy técnico' y 'Release comercial'. | ACCIÓN: Capacitar a los stakeholders en el concepto Deploy != Release. Una historia solo se considera comercialmente lista cuando el toggle está al 100% y los Criterios de Aceptación han sido validados con éxito. |

# 6. ACTUALIZACIÓN DEL PLAYBOOK (VERSIÓN 3.0) Y COMPROMISOS

El documento oficial del equipo docs/SCRUM_TBD_PLAYBOOK.md ha sido actualizado formalmente a la Versión 3.0, incorporando las Secciones 13, 14, 15, 16 y 17 relativas a las ceremonias adaptadas y las políticas de liberación segura.

📌 DECLARACIÓN DE MADUREZ DEL EQUIPO: Sprint Review adaptado: Se evalúan incrementos operando en producción con demostraciones en vivo respaldadas por Feature Toggles. Sprint Retrospective adaptada: Se audita la salud del pipeline, la frecuencia de integración a main y el ciclo de vida de los toggles. Protocolo de Liberación Segura: Criterios científicos de rollout progresivo y rollback instantáneo en menos de 10 segundos. Checklist de Fase 1 cerrado al 100% con auto-deploy a Render y ConfigCat en funcionamiento.

Ronda Final: “En una frase: ¿Qué cambia en nuestro próximo Review y Retro después de este taller?”

“A partir de hoy, nuestro Sprint Review deja de ser una defensa nerviosa de código en local para convertirse en una celebración de valor activo y medible en producción; mientras que nuestra Retrospectiva se transforma en el guardián riguroso de la salud de nuestro pipeline, la eliminación de la deuda de toggles y la disciplina innegociable de integrar a main todos los días.”